心理港湾·学生端&学校端 双端项目详细立项规划

本项目基于现有React前端 + Express后端 + 心理分析引擎 + RAG知识库 + 智能报告系统技术底座，构建同一平台、两套独立入口的校园心理健康数字化服务体系。本文档为项目立项评审、团队分工、迭代排期、结题答辩的标准化落地规划方案。

# 一、建设目标与设计原则

## 1.1 总体建设目标

搭建架构统一、角色隔离、权限分级、合规安全的校园心理健康服务平台，通过双端差异化能力，覆盖学生自助疏导与校方风控管理全场景：

学生端（用户侧）：提供低门槛情绪倾诉、AI智能心理支持、个人心理状态追踪与可视化分析，引导学生自我觉察、自主调节，常态化关注心理健康状态。

学校端（管理侧）：在严格遵守学生隐私合规的前提下，为辅导员、心理教师、校级管理员提供风险智能筛查、个案动态跟进、数据统计分析、整体趋势研判能力，支撑校园心理危机防控与常态化心理健康管理工作。

## 1.2 核心设计原则

项目整体遵循五大核心设计原则，兼顾可用性、安全性、合规性与可扩展性：

| 核心原则 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 隐私优先 | 学校端默认仅展示学生脱敏摘要与结构化心理指标，不展示原始对话内容；完整记录查看需合规授权或线下审批流程，从机制上杜绝隐私泄露风险。 |
| 危机优先 | 高危、危机级风险告警全量持久化留存，支持24小时可追踪、可认领、可处理、可溯源，优先保障学生心理安全底线。 |
| 统一后端 | 双端共用AI分析引擎、RAG心理知识库、账号体系与数据存储，通过角色鉴权实现功能与数据隔离，降低开发与运维成本。 |
| 渐进演进 | 基于现有单页应用迭代拆分重构，全面复用已有告警分析、趋势统计、智能报告等成熟能力，快速落地、稳步迭代、持续优化。 |
| 可演可落地 | 采用分阶段迭代交付模式，每个阶段均产出可运行、可演示、可答辩的完整可用版本，确保项目落地性与展示性。 |

## 1.3 现状差距与能力补齐规划

基于现有系统能力，梳理核心短板，明确双端建设需补齐的关键能力：

| 现有项目现状 | 双端建设补齐目标 |
| --- | --- |
| 无用户角色区分机制 | 搭建学生、辅导员、管理员三级角色权限体系 |
| 告警功能内嵌前端运维面板，无独立管理入口 | 学校端搭建独立风险告警工作台，实现专业化、体系化风控管理 |
| 支持任意传参查询用户数据，无权限隔离机制 | 实现数据权限隔离：学生仅查看个人数据，校方按院系层级过滤管辖数据 |
| 告警数据基于内存临时生成，无持久化存储与追溯能力 | 告警数据全量持久化，新增处理状态、操作日志，支持全程溯源 |
| 无院系、班级组织架构体系 | 搭建orgId组织树体系，完善学生档案与院系权限管控能力 |

# 二、用户角色与核心使用场景

## 2.1 角色定义与访问入口

系统基于岗位权责划分三类核心角色，实现账号唯一、角色唯一、入口唯一：

| 用户角色 | 角色标识 | 适用人群 | 访问入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生 | student | 在校本科生、研究生 | /student |
| 辅导员/心理教师 | counselor | 院系辅导员、班主任、校级专职心理咨询师 | /school |
| 校级管理员 | admin | 学工部管理人员、校园信息化运维管理员 | /school/admin |

## 2.2 学生端典型使用场景

学业压力疏导场景：学生登录平台后，自主倾诉学业压力、考试焦虑、人际困扰等情绪问题，系统依托RAG知识库提供共情回应、专业疏导建议，自动生成个人心理报告与情绪变化趋势，帮助学生正视情绪、自我调节。

长期心理状态追踪场景：学生多次咨询互动后，系统持续记录情绪、压力、自评数据，生成可视化趋势图表，直观呈现心理状态变化；针对持续低落、压力过高的状态，主动推送线下心理干预渠道。

危机情绪防护场景：当学生输入极端消极、自我伤害等危机言论时，系统自动触发危机防护机制，推送安全调适方案、心理援助热线，并在学生知情、合规前提下，向学校端推送风险告警，联动校方干预。

## 2.3 学校端典型使用场景

日常风险巡检场景：辅导员每日登录学校端工作台，查看待处理高危风险告警，逐条核实学生状态，标记联系情况、跟进进度，完成常态化心理风险排查工作。

院系数据研判场景：依托平台多维度统计数据，直观查看周期内学生咨询量、心理问题类型分布、风险占比等核心数据，为院系心理健康工作总结、工作规划、汇报复盘提供数据支撑。

个案动态跟进场景：通过学号、姓名检索管辖学生，查看脱敏后的心理摘要、近期情绪与风险指标、历史干预记录，实现个案动态跟踪，在保护学生隐私的前提下完成精准帮扶。

# 三、学生端详细功能规划

## 3.1 信息架构与页面路由

学生端采用轻量化架构，以咨询服务为核心，配套报告、趋势、个人设置能力，路由结构清晰简洁：

Plain Text /student ├── /login 学生专属登录页（统一入口智能分流） ├── /home 心理咨询主页（默认首页，核心能力） ├── /report 个人心理报告详情页 ├── /trend 个人心理趋势分析页 ├── /care-plan 个人心理关怀计划页 └── /settings 账号管理、隐私设置、数据导出与删除

MVP落地策略：优先落地咨询主页核心能力，报告、趋势、关怀计划等功能通过抽屉、Tab栏折叠展示，快速实现可演示、可使用的基础版本。

## 3.2 功能优先级清单

### P0 核心必备功能（上线基础）

保障学生端基础使用闭环，为核心业务刚需能力：

| 功能模块 | 具体功能点 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 账号认证 | 账号密码登录、退出登录、会话保持 | 扩展账号体系，默认赋予学生角色，沿用JWT令牌机制，保障登录安全与会话稳定性 |
| 智能咨询 | 实时对话咨询、参考知识折叠、相似问题推荐 | 复用成熟对话引擎与RAG心理知识库，保障咨询专业性与交互体验 |
| 心理分析 | 情绪识别、风险评估、智能心理报告生成 | 依托心理统计模型，结构化输出个人情绪、压力、风险、问题归因分析报告 |
| 状态追踪 | 心理趋势可视化、自主情绪自评 | 动态展示压力、情绪变化趋势，支持学生自主记录心理状态，实现长期自我监测 |
| 隐私合规 | 伦理声明、非医疗诊断免责提示 | 首次登录、查看报告强制弹窗展示，明确平台定位，规避合规风险 |

### P1 进阶完善功能（体验优化）

在基础能力之上，优化学生使用体验，完善个性化服务：

| 功能模块 | 具体功能点 |
| --- | --- |
| 关怀计划 | 个人心理关怀计划自定义编辑、后端持久化存储 |
| 数据导出 | 个人对话记录TXT/JSON格式本地导出 |
| 风险确认 | 危机咨询后，轻量人际支持确认勾选，强化心理安抚 |
| 帮助服务 | 展示校内心理中心电话、线下预约链接（后台可配置） |

### P2 体验增强功能（按需迭代）

增值性功能，根据项目进度与需求按需迭代开发：

| 功能模块 | 具体功能点 |
| --- | --- |
| 预约服务 | 跳转校内官方心理中心预约系统，打通线上线下服务 |
| 科普资源 | 精选RAG知识库心理科普文章、情绪调节技巧，构建自助心理课堂 |
| 匿名咨询 | 无记录匿名咨询模式，满足学生极致隐私咨询需求 |

## 3.3 学生端功能精简优化

为保障两端定位清晰、职责分离，对原有前端冗余能力进行剥离与迁移，学生端仅保留用户服务能力：

彻底移除告警中心、运维数据面板、多用户切换等管理侧能力，统一归集至学校端

取消前端自定义userId传参能力，实现单账号绑定单一学生身份，杜绝数据越权

保留开发环境演示开关，线上生产环境完全隐藏运维能力

## 3.4 学生端UI设计规范

视觉风格：沿用蓝紫渐变主色调，营造治愈、安全、信任的心理服务氛围

页面布局：以对话咨询为核心首屏，趋势、报告模块可折叠，界面轻量化、简洁化

移动端适配：采用底部Tab导航，分为咨询、趋势、报告、个人中心四大模块，适配手机主流使用场景

# 四、学校端详细功能规划

## 4.1 信息架构与页面路由

学校端聚焦管理、风控、统计、复盘场景，页面架构贴合校方工作流程：

Plain Text /school ├── /login 学校端专属登录页 ├── /dashboard 心理健康数据总览（默认首页） ├── /alerts 风险告警核心工作台 ├── /students 脱敏学生列表页 ├── /students/:id 学生个案脱敏详情页 ├── /interventions 心理干预跟进记录页 ├── /analytics 大数据统计分析页 ├── /settings 院系配置、热线设置、权限管理（管理员专属） └── /audit 操作审计日志页（管理员专属，P2）

## 4.2 核心模块详细设计

### 4.2.1 数据总览 Dashboard

支持今日/本周/本月时间维度切换，以数字、图表、环比形式可视化展示校园心理健康整体态势，为校方宏观管控提供数据支撑：

| 核心指标 | 计算规则 | 可视化形式 |
| --- | --- | --- |
| 咨询人次 | 统计周期内有效咨询对话总量 | 数字展示+环比涨跌 |
| 活跃学生数 | 统计周期内参与咨询的去重学生账号数 | 核心数字统计 |
| 高风险次数 | 风险等级为high/critical的有效记录总数 | 红色高亮数字预警 |
| 待处理告警 | 未完结、未标记误报的有效风险告警数量 | 数字统计+工作台快捷跳转入口 |
| 问题类型Top3 | 学生心理问题分类聚合统计，取占比前三类型 | 横向条形图 |
| 情绪分布 | 周期内学生各类情绪标签占比聚合统计 | 饼图可视化 |
| 平均压力指数 | 全体咨询学生压力指数平均值 | 时序趋势折线图 |

数据来源：自建校园数据分析服务，聚合用户历史对话数据、持久化告警数据，自动聚合计算，保障数据实时性与准确性。

### 4.2.2 风险告警工作台 Alerts

基于原有AI风险识别逻辑迭代升级，实现告警分级、持久化存储、全流程闭环管理，是校方风险防控的核心工作台。

告警分级与触发规则

| 告警类型 | 触发条件 | 风险优先级 |
| --- | --- | --- |
| 危机语义告警 | 识别到自杀、自残、极端厌世等高危危机言论 | P0（最高优先级，紧急干预） |
| 高风险情绪告警 | 系统心理风险评级为 high 级别 | P1（重点关注） |
| 连续高危告警 | 学生近3次咨询中，高危风险记录占比≥2次 | P1（重点关注） |
| 指标恶化告警 | 学生压力、困扰度指标短期内大幅上涨，超出系统阈值 | P2（动态监测） |
| 服务异常告警 | 接口响应超时、服务异常等技术问题 | P3（运维专属） |

核心操作能力：支持按风险级别、处理状态、院系、时间范围筛选告警；支持认领告警、标记已联系、转介心理中心、关闭告警、备注跟进记录；全程默认隐藏学生完整对话原文，严格保护隐私。

### 4.2.3 学生脱敏列表

展示当前账号管辖范围内的所有学生脱敏信息，核心字段包含：脱敏姓名与学号、院系班级、最近咨询时间、最新情绪标签、风险等级色块、咨询次数、待处理告警红点提示。支持多维度精准筛选，方便辅导员快速定位重点关注学生。

### 4.2.4 学生个案脱敏摘要页

默认可展示内容：学生近5次咨询的时间、情绪状态、风险等级、问题摘要、心理快照、压力趋势迷你图、建模统计摘要、干预跟进时间线。

默认禁止展示内容：学生原始对话、AI完整回复内容，仅可通过P2阶段合规授权流程+审计日志留存后方可查看，杜绝隐私滥用。

### 4.2.5 干预记录管理

搭建完整心理干预台账体系，支持辅导员针对风险学生新增干预记录，关联对应告警单号与学生个案，记录干预方式、干预内容、跟进结果，形成「风险发现—人工干预—结果闭环」的完整管理链路。

### 4.2.6 统计分析与数据导出

支持多维度校园心理数据统计：咨询量时序趋势、心理问题分类占比、风险等级分布、院系数据对比等。管理员账号支持脱敏CSV报表导出，用于校园心理健康工作总结、汇报、存档与课题研究。

# 五、统一登录与路由权限方案

## 5.1 整体登录流程

系统采用统一登录入口，用户输入账号密码后，后端自动识别角色身份，实现智能分流：学生角色自动跳转学生端主页，辅导员、管理员角色自动跳转学校端主页，一套账号体系支撑双端独立使用。

## 5.2 前端路由规则

根路径 / 自动重定向至统一登录页

/login 统一登录入口，支持双端场景适配

/student/* 学生端专属路由，匹配学生专属布局与权限

/school/* 学校端专属路由，匹配管理端专属布局与权限

## 5.3 后端路由与鉴权机制

/api/auth/* 统一认证接口，返回用户角色、院系权限、账号信息

/api/questions/* 学生咨询专属接口，鉴权限制为「仅本人可操作」

/api/school/* 学校端专属接口，仅辅导员、管理员角色可访问

配套多层鉴权中间件，实现身份校验、角色拦截、院系权限过滤，彻底杜绝越权访问、跨院系查数据等安全问题。

# 六、数据模型扩展设计

## 6.1 账号数据表扩展

原有账号体系新增角色、院系、管辖范围、学号等核心字段，实现学生与管理账号分层区分，支撑精细化权限管控。同时配置三套标准演示种子账号，覆盖学生、辅导员、管理员三类角色，满足演示、测试与答辩需求。

## 6.2 新增核心数据表

组织架构表：搭建学校-学院-班级三级组织树，支撑院系权限划分与数据隔离

告警记录表：替代原有内存临时数据，实现告警全量持久化、状态流转追溯

干预记录表：留存所有人工干预、跟进、备注操作记录，形成标准化台账

审计日志表（P2）：记录学校端所有敏感操作，支撑合规溯源与责任界定

## 6.3 历史数据关联规则

学生账号与唯一userId强制绑定，取消前端自定义用户切换能力；所有历史咨询数据、心理分析数据自动关联对应学生账号，为学校端聚合统计、个案分析、趋势研判提供完整、准确的数据底座。

# 七、API接口与权限矩阵

## 7.1 核心API能力

改造原有认证、学生咨询相关接口，收紧权限校验；全新开发学校端数据看板、告警管理、学生查询、干预记录、数据导出等专属接口，形成双端独立、权限隔离、能力互补的API体系。

## 7.2 全角色权限矩阵

| 核心功能能力 | 学生 | 辅导员 | 管理员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自主咨询、查看个人心理数据 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 查看管辖院系学生列表与风险数据 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 告警处理、录入干预跟进记录 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 查看完整原始对话记录 | ✅（仅本人） | ❌ | 合规审计模式可查（需授权） |
| 脱敏数据统计、报表导出 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 创建管理账号、系统参数配置 | ❌ | ❌ | ✅ |

# 八、隐私合规体系（核心保障）

项目严格遵循《个人信息保护法》及校园学生隐私管理规范，搭建全方位、全流程合规机制，兼顾管理需求与学生隐私权益：

最小必要原则：学校端仅展示工作必需的脱敏摘要与结构化指标，不展示、不存储原始对话隐私内容

全员脱敏机制：学生姓名、学号等核心隐私信息自动掩码处理，杜绝信息泄露

知情同意机制：学生首次使用平台需确认数据使用须知，明确知晓数据采集与应用范围

规范数据留存：学生对话数据默认留存1学年，支持后台配置调整，满足校园管理合规要求

危机优先例外机制：明确告知学生，极端危机场景下将触发风险报备，生命安全优先级高于隐私权限

全操作审计溯源：所有学生个案查看、数据导出、敏感操作全程留痕，可追溯、可追责

# 九、技术实现与迭代计划

## 9.1 前后端技术拆分方案

前端基于现有单页应用拆分重构，独立学生端、学校端布局与页面，剥离运维冗余能力，两端界面与职责完全解耦；后端新增校园管理、告警处理、干预记录等专属服务，扩展数据模型与权限中间件，全面复用原有AI心理分析、RAG知识库、智能报告核心能力，降低开发成本、提升迭代效率。

## 9.2 分阶段迭代排期

### P0 双端骨架搭建（3-5天）

落地角色体系、登录智能分流、双端页面骨架、基础鉴权能力，打通「学生咨询产生风险—辅导员查看告警」核心演示链路，实现项目可运行、可初步演示。

### P1 学校端核心业务落地（5-7天）

完成告警持久化、学生脱敏列表、个案详情、干预记录、数据看板开发，收紧全链路权限，实现风险发现、认领、干预、关闭的完整业务闭环。

### P2 合规与数据能力完善（5-7天）

搭建院系组织树、完善统计图表、新增审计日志、知情同意弹窗、脱敏报表导出，补齐项目合规能力，满足正式上线与评审要求。

### P3 体验与集成优化（按需迭代）

对接校园统一SSO、线下心理预约系统、消息推送、大屏可视化等增值能力，持续优化产品体验与校园适配性。

# 十、非功能需求与风险应对

## 10.1 非功能指标

明确双端性能、并发、安全、适配、备份标准：学生端保障AI咨询响应速度、移动端适配、会话稳定性；学校端保障大数据页面加载速度、多用户并发访问、操作安全性；全量数据每日备份，保障数据不丢失，完全适配校园正式使用场景。

## 10.2 核心风险与应对方案

| 潜在风险 | 应对策略 |
| --- | --- |
| 学校端越权查看学生隐私，引发合规问题 | 默认全量脱敏展示，原始内容查看需人工授权+全程审计日志留存 |
| 风险告警漏报、错报，影响风控效果 | 危机数据内存+磁盘双写存储，持续优化AI识别阈值，迭代校准模型精度 |
| 校园学号体系不统一，账号适配困难 | P0阶段兼容账号密码登录，P1阶段迭代对接官方学号导入体系 |
| 开发工作量过大，迭代延期 | 严格区分P0/P1/P2优先级，优先落地核心风控与咨询刚需能力，按需迭代增值功能 |

# 十一、下一步落地建议

为保障项目高效落地、顺利答辩，后续优先推进三项核心工作：

1. 定稿核心规范：确认院系层级划分、学生隐私脱敏标准、危机告警通知机制，统一开发标准；

2. 启动P0阶段开发：快速搭建双端骨架、角色权限、路由分流核心能力，打通基础演示链路；

3. 同步优化答辩材料：更新项目报告，补充双端架构设计、权限体系、迭代规划、合规机制核心章节，提升项目完整性与专业性。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）